Conduite de Projets – TD1 (Réponse au cahier des charges)

| Mise en place d’un système d’authentification avec gestion de droits | 5 jh |
| --- | --- |
| Créer fiche synthétiques des ateliers modifiables | 3 jh |
| Système de validation des ateliers par le CNRS | 2 jh |
| Affichage des ateliers sous forme de classement par critères | 4 jh |
| Administration de plages horaires pour les ateliers (creation, modification, clôture, suppression) | 3 jh |
| Possibilité pour les enseignants de s’inscrire aux plages horaires des ateliers | 2 jh |
| Création d’une carte « géographique » localisant les ateliers | 5 jh |
| Récapitulatif pour les enseignants de leurs inscriptions | 1 jh |
| Récapitulatif pour les animateurs des créneaux occupés … | 1 jh |
| Rubrique contenant les lieux pour manger | 3 jh |
| Rubrique contenant les demandes de subventions | 1 jh |
| Rubrique consacrée aux métiers de la recherche | 3 jh |
| Design du site | 6 jh |
| Integration du design | 4 jh |
| Documentation | 3 jh |
| Total | 45 jh |
|  | 23500 € |

Pas pris en compte

Maintenance

Formations « webmaster » + « administration système »

Parcours des ateliers sur la carte